Az Energia (Mitigációs) és a Klíma (Adaptációs) Akcióterv finanszírozási térképe - részletezve

Az akcióterv javasolt intézkedéseinek összefoglaló listája a becsült költségekkel. Az önerő mértékének becslése a korábbi évek EU-s forrásainak az önerő igényei és támogathatósági szempontjai alapján történt. A fejlesztések forrását az Európai Uniós kohéziós és strukturális alapok 2021-2027 közötti kerete, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF) és EU-s központi elbírálású források, a nemzeti költségvetési támogatások és Szombathely MJV Önkormányzata és tulajdonában álló szervezetek finanszírozási keretei, továbbá az egyes akciókban rögzítetten gazdasági szervezetek és lakossági önerők teszik ki.

| Javasolt intézkedés | Indoklás a fő intézkedés alpontjaihoz | Javasolt felelős | Becsült bekerülési érték | Források |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mrd Ft | EU 2021-2027 és nemzeti | Szombat-hely MJV önerő |
| 6.3.1. Karbonmentes távhőszolgáltatás kialakítása |  |  | 15,48 | 7,74 | 7,74 |
| 6.3.1.1. Klímabarát hőtermelés és -átadás kialakítása | Távhő biomassza bővítés; Energiaültetvények; Távhő biomassza hő központ; Távhő hulladék hasznosítás; Napenergia-hasznosítás távhő rendszerben. | SZOMTÁV | 2 2,5 1,5 0,8 2,18 |  |  |
| 6.3.1.2. A távhőszolgáltatás hőveszteségének további csökkentése | Távvezetékek felújítása. alkalmazott, hőfoklépcsők csökkentése, gázmotorok alkalmazása. | SZOMTÁV | 2 |  |  |
| 6.3.1.3. A távhőszolgáltatás kiterjesztése, a fogyasztók bővítése | A belváros távhőre kötése és új fogyasztók távhőre csatlakoztatása. | SZOMTÁV | 3 |  |  |
| 6.3.1.4. Távhővel hűtési hőigény kiváltása | A távhőellátás megújuló energiára való átállítása a nyári időszakban alkalmas lehet a hűtési hőigény kiváltására is. | SZOMTÁV | n.a. |  |  |
| 6.3.1.5. Városi távhő ellátási körzetek teljes értékű összekötése | A területek összekapcsolásával a felesleges kapacitások megszüntethetőek, a megújuló energiahordozók általános hozzáférhetősége biztosított lesz. | SZOMTÁV | 1,5 |  |  |
| 6.3.1.6. Kiegészítő és K+I jellegű projektek | A katalizátoros gázégők és a dekarbonizációs technológiák integrálását célzó fejlesztések tovább képesek csökkenteni a felhasznált primerenergia mennyiségét | SZOMTÁV | - |  |  |
| 6.3.2. A középület-állomány dekarbonizációja |  |  | 2,8 | 2,52 | 0,28 |
| 6.3.2.1. Az önkormányzati tulajdonú épületek energiaigényének a minimalizálása | Energiahatékonyság-növelő felújítások. Önkormányzatok felújított épületei energia felhasználás-hatékonyságának további növelése. | SZHELY MJV | 2,5 |  |  |
| 6.3.2.2. Energiamenedzs-ment rendszer(ek) kiépítése és működtetése | Energiahatékonyságot növelő mélyfelújítás. Fűtésszabályzás korszerűsítése. Üzemeltetés hatékonyabbá tétele. | SZHELY MJV | 0,3 |  |  |
| 6.3.3. Panel Program Plusz és Családi Ház felújítás | Maximalizálni kell a karbonkibocsátás csökkentését, miközben több ezer család energetikai költségét, energiaszegénységét is csökkenteni kell. | SZHELY MJV | 0,9 | 0 | 0,9 |
| 6.3.4. Hagyományos építésű, társasházak korszerűsítése | Energetikai felmérések és felújítási javaslatok készítése. Homlokzatfelújítási támogatások. Kommunikációs kampány. | SZHELY MJV | 0,45 | 0 | 0,45 |
| 6.3.5. Családi ház rekonstrukciós program | Energetikai felmérések és felújítási javaslatok készítése. Homlokzatfelújítási támogatások. Kommunikációs kampány. | SZHELY MJV | 0,45 | 0 | 0,45 |
| 6.3.6. Szombathely villamosenergia igénye csökkentése |  | SZHELY MJV | 0,28 | 0,14 | 0,14 |
| 6.3.6.1. Takarékos intézményi villamos-energia felhasználás | Klímavédelmi akcióterv készítése. Épületek megvilágítás igényének csökkentése. Energiahatékonysági megfelelés elvárása. | SZHELY MJV | 0,18 |  |  |
| 6.3.6.2. Szombathely közvilágítási rendszere fosszilis energiaigénye csökkentése | Lehetőségek keresése az inaktív idősávokban a megvilágítottsági szint csökkentésére | SZHELY MJV | 0,1 |  |  |
| 6.3.7. Megújulók arányának növelése |  | SZOMTÁV | 11,165 | 5,025 | 6,14 |
| 6.3.7.1. Napkollektor alapú hmv termelés bővítése | A távhő telephelyein, a fűtőművek menti puffer tartályok kapacitásait kihasználva telepíteni jelentősebb napkollektor kapacitást, vagy a hőátadó pontokon. | SZOMTÁV | 1,68 |  |  |
| 6.3.7.2. Napelemes villamosenergia termelés | Naperőmű létesítése a rekultivált hulladéklerakó területén. Napelemes rendszerek telepítése ipari területeken, saját intézmények területén. | SZOVA NZrt., SZOMTÁV Kft., Szombat-hely MJV | 9,38 |  |  |
| 6.3.7.3. Biomassza fenntartható hasznosítása és megtermelése energia-ültetvények és erdősávokban | Biomassza alapanyag igény kielégítése, egyes lakóterületek szél- és porvédelmét szolgáló erdősáv- és energia-ültetvény telepítések részletes termőhelyi feltárások és telepítési tervek készíttetése, majd létesítése. | SZOMTÁV | 0,105 |  |  |
| 6.3.7.4. Egyéb megújuló energiaforrások lehetősége | Szélenergia hasznosítása a megye kedvező fekvése miatt. | n.a | n.a |  |  |
| 6.3.8. Ipar és szolgáltató szektor technológiai energiaigénye csökkentése, dekarbonizálása | Az ipar és szolgáltató szektor épületenergia és technológiai energiaigénye csökkentése, a fennmaradó energiaigény megújulókkal való ellátása ösztönzése. | Közép- és Nagyvállala-tok | 9,3 | 8,37 | 0,93 |
| 6.3.9. Klímabarát mobilitás megteremtése |  |  | 24,2 | 20 | 4,2 |
| 6.3.9.1. Kerékpározás arányának növelését segítő fejlesztések | Kerékpárút hálózat továbbfejlesztése. Autómentes övezetek bővítése, közlekedésbiztonság. Kerékpártárolók számának növelések, e-mobilitás. | SZHELY MJV | 10 |  |  |
| 6.3.9.2. Elektromos/hibrid helyi buszjáratok és hivatali járművek | Tömegközlekedés korszerűsítésével előbb hatékonyság növelés révén jelentősen csökkenteni a kibocsátást, majd nulla kibocsátású elektromos rendszerre való átállítás. | SZHELY MJV GySEV Zrt. | 4,2 |  |  |
| 6.3.9.3. Új intermodális tömegközlekedési központ | Tömegközlekedés feltételeinek javítása, a kényelmi szolgáltatásai fejlesztése. | SZHELY MJV | 10 |  |  |
| 6.3.10. Klímavédelemi és energetikai szervezetrendszer fejlesztése |  |  | 1,08 | 0 | 1,08 |
| 6.3.10.1. Klímavédelmi és Energiahatékony-sági Bizottság létrehozása | A klíma- és energetikai célok teljesítésének érdekében hozott döntések előkészítésének, végrehajtásának és monitoringjának a biztosítása. | SZHELY MJV | - |  |  |
| 6.3.10.2. Klímavédelmi és Energiahatékony-sági Iroda létrehozása | Aktív hozzájárulás a városi energiahatékonysági, megújuló energetikai és klímavédelmi célok teljesüléséhez, megtakarítási lehetőségek maximalizálásához. | SZHELY MJV | 0,54 |  |  |
| 6.3.10.3. Operatív energiamenedzs-ment csoport és épületenergia kontroll rendszer létesítése | Cél, hogy felkészült operatív végrehajtói szint is álljon rendelkezésre, akikkel a méréstől az üzemeltetésig az egyes intézkedések megvalósíthatók. | SZHELY MJV | 0,54 |  |  |
| 6.3.11. Energetikai szakképzés és K+F+I | Szakmai, energetikai középfokú oktatás és felnőttképzés fejlesztése. Felsőfokú oktatás és PhD program indítása, Klímavédelmi Kutatóintézet létesítése. Energetikai és klímavédelmi start-up cégek és K+F+I támogatása | SZHELY MJV | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 6.3.12. SAME - Savaria Megújuló és Energiahaté-konyság kampány | Cél, hogy a vállalkozó és lakosság tudatos energiahasználó legyen, kevesebb energiát használjon fel, legnagyobb arányban a megújuló forrásokból. | SZHELY MJV | 0,54 | 0,49 | 0,05 |
| 7.2.1. Alkalmazkodó és bővülő zöldfelület-gazdálkodás |  |  | 3,29 | 1,22 | 2,07 |
| 7.2.1.1. Városi fakataszter | Faállomány felmérése, annak nyilvántartása és a fejlesztések alapjául szolgáló geodéziai pontosságú térképi ábrázolása. | SZHELY MJV | 0,08 |  |  |
| 7.2.1.2. Közösségi funkciókkal rendelkező fakataszter szoftver bevezetése | Szoftver, ami az fakataszter minden funkcióját tudja kezelni. A felméréstől, a lakosság felől érkező jelzések kezelésén át az ültetés és a fenntartás kezeléséig a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartás. | SZHELY MJV | 0,1 |  |  |
| 7.2.1.3. Aszály- és hőtűrő zöldfelületek kialakítása | Aszálytűrő, hőigényes, port jobban megkötő és tűrő, és rövidebb téli időszakot igénylő növények, azon belül is elsősorban a nálunk honos fajok fokozatos előtérbe helyezése. | Szompark Kft. | 0,45 |  |  |
| 7.2.1.4. Városi faültetési program | Kertészeti jellegű városi faültetési akció. Miyawaki kiserdő létrehozása. Erdészeti jellegű ültetés a város külterületein és az ipari övezetekben. Parkoló fásítás. | Szombat hely MJV, civil szer-vezetek, SZOMPARK Kft, SZOVA Zrt. | 0,45 0,225 0,495 0,27 |  |  |
| 7.2.1.5. Lakossági és vállalkozói zöldfelület fejlesztés | Ipari területeken, telkeken belül, a be nem építhető zöldterületek fejlesztésével, a faültetésre alkalmas helyek kihasználásával. | Civil szer-vezetek, SZOMPARK Kft. | 0,225 |  |  |
| 7.2.1.6. Városi biodiverzitás növelése és zöldfelületek fejlesztése | Városi parkok fejlesztése. Ökológiailag aktív és passzív felületek biodiverzitás növelése. | Szombat-hely MJV, SZOMPARK Kft., civil szer-vezetek | 0,5 0,495 |  |  |
| 7.2.2. Fenntartható vízgazdálkodás |  |  | 5,4 | 4,9 | 0,5 |
| 7.2.2.1. Szombathely szivacsvárossá fejlesztése - városi vízmegtartó felületfejlesztések | Esőkertek, áteresztő burkolatok, zöldtetők, zöldhomlokzatok fejlesztése. | SZHELY MJV, SZOVA Zrt. | 3 |  |  |
| 7.2.2.2. Városi vízigény csökkentése | Szombathely MJV és intézményeiben víztakarékos csaptelek, szabályozható öblítő berendezések, víznélküli piszoárok beépítése. | SZOVA Zrt. | 1,5 |  |  |
| 7.2.2.3. Vízfolyásaink védelme, kisvízerőmű modellprojekt | A Gyöngyös- és Perint-patakok mentén a városon áthúzódó zöld-rekreációs vizes élőhely-rekonstrukció, a vízvisszatartás, a zöldterületek növelése és szabadidős terek létrehozása. | SZHELY MJV, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgató-ság | 0,25 |  |  |
| 7.2.2.4. Városi szürkevíz-hasznosítási program | Víziközmű rendszer kiépítése. Szürkevíz-tároló ciszternák, szürkevíz-hálózat kiépítése. Talajok vízvisszatartó képességének javítása, zöldtetők. Csapadékvízzel táplált vízfelületek. | SZOVA Zrt, VASIVÍZ ZRt. | 0,65 |  |  |
| 7.2.3. Szombathelyi Klímavédelmi Partnerségi Fórum létrehozása | Klímavédelem az energiagazdálkodás együttműködési rendszerének megteremtése az Önkormányzat és a gazdaság és a lakosság között. | SZHELY MJV, civil szerveze-tek | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Összesen |  |  | 75,505 | 50,485 | 25,02 |

Beleértve a jogilag önálló, de Szombathely MJVÖ tulajdonú szervezetek költségeit is.